#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

| от | 28 мая 2012г. | № | 442 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Урюпинского муниципального района  от 2 августа 2010г. №193 «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»

(в редакции постановления  от 22 июня 2011г. № 394)

В связи с изменением графика газификации населённых пунктов Урюпинского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Урюпинского муниципального района от 2 августа 2010г. №193 «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы» (в редакции постановления  от 22 июня 2011г. № 394) следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы строку «Объём и источники финансирования»  изложить в следующей редакции:

«Планируемый объём финансирования за счёт средств областного, местных бюджетов и внебюджетных источников в 2010-2015 годах составляет 23,1625 млн. рублей.

Объём финансирования по годам:

2010 год – 3,240 млн. рублей;

2011 год – 1,930 млн. рублей;

2012 год – 4,8225 млн. рублей.

2013 год – 7,270млн. рублей;

2014 год – 1,730млн. рублей;

2015 год – 4,170 млн. рублей».

1.2. В Программе:

а) абзац 1 раздела 5 «Система программных мероприятий» исключить;

б) абзац 5 пункта «Восстановление работоспособности водозаборных скважин» раздела 10 «Восстановление работоспособности водозаборных скважин» исключить;

в) раздел 12 «Объёмы и источники финансирования»  исключить;

г) приложение 3 к Программе  исключить;

д) приложение 1 к Программе  изложить в новой  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации Урюпинского муниципального района А.К. Безбородова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Урюпинского

муниципального района                                                                 А.И. Феронов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Урюпинского муниципального района от 28 мая 2012г. № 442 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  Программы с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам

| N п/п | Мероприятие (*) | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Урюпинского муниципально го района | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| 1.1. | Замена в МУ ламп накаливания на энерго-сберегающие: 1.1.1 Поповская НОШ- 30 шт 1.1.2 Петровская СОШ- 410 шт 1.1.3. Россошинская СОШ- 330 шт |  |
|  |  | 2013 | 15 | - | 7,5 | 7,5 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 205 | - | 102,5 | 102,5 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 165 | - | 82,5 | 82,5 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  | 1.1.4 Салтынская СОШ- 150 шт | 2013 | 75 | - | 37,5 | 37,5 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  | 1.1.5 Хопёрская СОШ- 170 шт | 2013 | 85 | - | 42,5 | 42,5 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  | 1.1.6. Детский сад «Колосок»- 50 шт | 2013 | 25 | - | 12.5 | 12,5 | - | - | Заведующий д/садом, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | 2013 | 570 | - | 285 | 285 | - | - |  |
| 1.2. | Проектирование, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной: 1.2.1 Первомайская СОШ 1.2.2. Котовская СОШ (проектирование) 1.2.3. Вишняковская СОШ (проектирование) 1.2.4. Вишняковская СОШ 1.2.5. Верхнесоинская СОШ 1.2.6. Долговская СОШ |  |
|  |  | 2012 | 1700 | - | - | 1700 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2012 | 200 | - | - | 200 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2012 | 202,5 | - | - | 202,5 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 1800 | - | - | 1800 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 11800 | - | - | 1800 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 11800 | - | - | 1800 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 97502,5 | - | - | 7502,5 |  |  |  |
| 1.3. | Внедрение энергоэффективных циркуляционных насосов в системах теплоснабжения: 1.3.1. Дубовская СОШ 1.3.2.Петровская СОШ 1.3.3. Добринский лицей (Забурдяевский филиал) 1.3.4.Первомайская СОШ 1.3.5. Искровская СОШ (Лощиновский филиал) 1.3.6. Вишняковская СОШ (Сычёвский филиал) |  |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 95 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 5570 |  | - | 570 | - | - |  |
| 1.4. | Внедрение современных утеплителей: 1.4.1. Дымовая труба СДЦ 1.4.2. Теплотрасса Добринского лицея |  |
|  |  | 2010 | 10 | - | - | 10 | - | - | Директор СДЦ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 60 | - | - | 60 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 70 | - | - | 70 | - | - |  |
| 1.5. | Ремонт с заменой старых оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты: 1.5.1. Котовская СОШ 1.5.2.Верхнебезымя новская СОШ 1.5.3. Добринский лицей 1.5.4. Петровская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2015 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2011 | 1930 | - | - | 1930 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2015 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 5330 | - | - | 5330 | - | - |  |
| Итого по разделу 1 | 2010 | 640 | - | - | 640 | - | - |  |
|  | 2011 | 1930 | - | - | 1930 | - | - |  |
|  | 2012 | 2102,5 | - | - | 2102,5 | - | - |  |
|  | 2013 | 5970 | - | 285 | 5685 | - | - |  |
|  | 2014 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2015 | 3400 | - | - | 3400 | - | - |  |
| Раздел 2 Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. |
| 2.1. | Реконструкция водозаборных скважин на территории: 2.1.1 Искринское с.п. 2.1.2.Краснянское с.п. 2.1.3.Креповское с.п. 2.1.4.Окладненское с.п. 2.1.5.Котовское с.п. 2.1.6.Петровское с.п. |  |
|  |  | 2010 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2010 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2012 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2012 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2013 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию |  | 7800 | - | 3900 | - | 3900 | - |  |
| 2.2 | Внедрение установок плавного пуска насосов на скважинах 2.2.1.х.Криушинский 2.2.2.х.Дубовский 2.2.3.х.Котовский 2.2.4.х.Большинский 2.2.5.х.Бубновский 2.2.6.х.Криушинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2012 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 90 | - | 45 | - | 45 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию |  | 390 |  | 195 | - | 195 | - |  |
| 2.3. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие 2.3.1. Дьяконовский 1-й 2.3.2. Дьяконовский 2-й 2.3.3. Петровский 2.3.4. Беспаловский 2.3.5. Бесплемяновский 2.3.6. Бубновский 2.3.7. Добринка 2.3.8. Дубовский 2.3.9. Забурдяевский |  |
|  |  | 2014 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 70 | - | 35 | - | 35 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | Глава сельского поселения |
|  | 2.3.10 Искра 2.3.11 Котовский 2.3.12 Красный 2.3.13 Учхоз 2.3.14 Михайловская 2.3.15 Ольшанский 2.3.16 Россошинский 2.3.17 Криушинский | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 90 | - | 45 | - | 45 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 50 | - | 25 | - | 25 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию |  | 930 | - | 465 | - | 465 | - |  |
| Итого по разделу 2 | 2010 | 2600 | - | 1300 | - | 1300 | - |  |
|  | 2011 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2012 | 2720 | - | 1360 | - | 1360 | - |  |
|  | 2013 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - |  |
|  | 2014 | 1730 | - | 865 | - | 865 | - |  |
|  | 2015 | 770 | - | 385 | - | 385 | - |  |
| Итого по Программе | 2010 | 3240 | - | 1300 | 640 | 1300 | - |  |
|  | 2011 | 1930 | - | - | 1930 | - | - |  |
|  | 2012 | 4822,5 | - | 1360 | 2102,5 | 1360 | - |  |
|  | 2013 | 7270 | - | 935 | 5685 | 650 | - |  |
|  | 2014 | 1730 | - | 865 | - | 865 | - |  |
|  | 2015 | 4170 | - | 385 | 3400 | 385 | - |  |

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального  района                                                                                                     Т.И. Филатова